700项目销售计划（第二版）

项目名称：暂定Golfview（需要讨论决定）

产品规模：47套3层联排别墅

目标客户群：参考附件中定稿的客户画像客户画像：700项目目标客户

平均售价（初步预估）：121万（参考附件中销售预估价20250713销售价格预估）

预计交房回款时间：2028年Q1

核心目标：

1.实现5600万以上销售额

2.销售成本≤2.5%

3.2026年3月上市，2026年内完成总体销售

背景说明

维州政府将实施阶段性印花税减免政策，预计每套房产平均可节省约 $60,000 税费。我们将紧抓这一难得的政策红利窗口期，作为项目最终销售阶段的核心转化推动力。

本销售计划是基于我们在 2025 年底前顺利取得政府规划批文 的前提下展开的整体销售部署，目的是尽可能充分利用印花税减免政策带来的利好。我们深刻理解，房地产市场处于动态变化之中，因此这份销售计划虽然是当前的第二版，但后续会随着市场环境、政策调整及实际销售情况进行 持续跟踪、阶段性更新和细化完善。

同时，对于项目整体定价策略，我们也会建立 实时市场追踪机制，结合竞品价格、客户反馈和成交数据，不断优化和调整销售价格，确保在竞争中保持项目的高性价比和良好的市场接受度。

总体原则

- 效率优先：以销售速度优先为目标，在保证完成销售速度和价格的前提下，把政策红利的50%的优惠幅度让利给客户，确保买家真实受益，换取更快的成交节奏。

- 压缩非必要开支：削减中介费与渠道推广等高成本环节。

销售费用预算计划（初步）

| 类别 | 费用估算 | 占比 | 内容说明 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线下广告投放 | $30,000 | 14.3% | 项目立牌、周边车站、商场灯箱、电梯贴、LED灯箱，覆盖 Box Hill Central、The Glen、Doncaster 等购物中心 | 2026年1月–12月 |
| 线上广告投放 | $120,000 | 57.1% | Domain & RealEstate.com.au 红标/绿标推广，Google SEM关键词广告，Facebook/Instagram精准引流 | 2026年2月–12月持续投放 |
| 小红书 / 微信朋友圈广告 | $12,000 | 5.7% | 针对 Box Hill / Glen Waverley 精准投放视频内容、软文种草与社交联动 | 2026年3月起，按需投放 |
| 项目视觉与物料设计 | $16,000 | 7.6% | 效果图、户型图、模型、折页、展架、销售文案等全套视觉物料设计制作 | 2026年1月完成 |
| 活动执行与客户接待 | $10,000 | 4.8% | 开盘仪式、开工活动、客户分享会、现场茶歇布置及小礼品 | 2026年3月、7月 |
| 客户激励与转介绍奖励 | $8,000 | 3.8% | 老带新奖励、社交分享小礼物、成交晒单激励 | 2026年3月–12月 |
| 销售支持系统搭建 | $2,000 | 1.0% | 官网登记系统、短信推送平台、CRM简易工具 | 2026年1月搭建，全年使用 |
| 其他机动预算 | $20,000 | 9.5% | 二次广告补位、物料增补、应急活动支出等预留流动资金 | 全年 |

推广总预算：$210,000 AUD

重点说明：最大投入——线上广告平台（占比 57.1%）

线上广告作为最核心的客户获取渠道，尤其是：

- Domain & RealEstate.com.au 是澳洲本地买家搜索房产时的主入口平台，红标/绿标位可大幅提升项目曝光与点击转化；

- Google SEM（搜索广告） 少了投放，能高效锁定有“买房意向”的关键词人群；

- Facebook / Instagram 则以视觉化方式实现日常持续渗透，精准覆盖墨尔本东区华人社区与教育型家庭。

这一部分投入虽然占比高，但转化效率强、覆盖精准、可追踪调整，是当前墨尔本住宅类项目中公认的回报最高的核心获客通道。

营销策略

我们除了采取常规的投放线上线下广告的形式，通过以下销售策略，提升转化率、客单价和客户满意度，同时降低获客成本。

1. 升级选项式销售（类“卖车”模式）

核心做法：设定一个基准价，附带标准配置，并在合同中列出多个可升级选项，客户可自由选择。

示例选项：

● 智能马桶

● 地毯升级地板

● 厨电从 Bosch 升级为 Miele

● 升级全屋智能系统（摄像头，智能开关，锁）

营销方式：

● 推出组合包提升吸引力（如“高端厨房包”）

● 提供限时免费升级，制造优惠感

● 配置标准化、施工简单，提升利润空间

2. 蓄客机制：$1,000 抵 $5,000

活动规则：

● 每期开盘前提前公布一个价格区间（如 $1.15M – $1.25M）， 客户在蓄水期间，通过我们的官网，或者销售，付 $1,000 意向金，可锁定下一期的早鸟房源选择

● 成交时可抵 $5,000 房款

● 可随时全额退款，无风险

● 客户享有优先开盘通知、预约与选房资格

效果：

通过设置 低门槛意向金（$1,000），给客户明确的价值回报（成交时抵 $5,000），能在开盘前把“泛兴趣客户”筛选成“真实意向客户”，从而带来以下效果：

- 提前锁定客户池

  - 提前获得一批明确有购买意愿的客户名单，便于后续定向营销和精准跟进。

  - 客户提前绑定心理预期，减少流失到竞品项目的可能。

- 提升开盘转化率

  - 这些付了意向金的客户心理上已经对项目有一定投入，更愿意到访和成交。

  - 由于他们享有“优先选房权”，开盘当天成交速度更快，容易营造“热销”氛围。

- 灵活调节放盘节奏和价格

  - 通过意向客户的数量、类型和反馈，能提前判断市场对某个价格区间的接受度。

  - 如果蓄客人数远超预期，可以提高定价或加快放盘节奏；如果不足，则可以调整优惠、增加配置升级，提前修正销售策略。

- 客户心理安全感

  - 随时可退的条款，降低了客户的心理障碍，鼓励更多客户先付意向金锁定资格。

  - 让客户感觉到“没有风险，先占个名额”，从而形成蓄水池。

3. 老带新推荐奖励

操作方式：

● 开工时或定期举办客户活动，邀请已签约买家参与

● 鼓励客户推荐亲友一起买房

● 成交后，老客户与新客户各减 $5,000

好处：

● 形成“熟人社区”，增强归属感

● 新客户信任度更高，成交更快

● 扩大口碑传播，降低获客成本

4. 优质客户激励计划

执行方式：

● 针对部分在社交平台拥有粉丝的客户，提供专属礼物或升级权益

● 鼓励他们通过短视频、图文、vlog 等方式记录购房过程与入住体验

● 内容可覆盖看房、签约、设计、交房等阶段

激励形式：

● 提供小家电、购物卡、配置升级等礼遇

目标效果：

● 建立真实客户故事，增强品牌可信度

● 通过社交渠道触达新潜在客户

● 带动项目关注度与裂变传播

销售时间节点

蓄水池计划（2026年1月–2月）｜广告主力集中在2月

蓄客目标

- 项目总套数：47套

- 蓄水目标：1:10 蓄客比例

- 最低蓄客要求：120组有效客户（完成注册或提交购房意向者）

阶段安排与核心动作

1月：准备期（系统建设 + 物料制作）

| 时间 | 内容 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月上旬 | 完成项目官网与登记系统搭建 | 接收客户信息，建立数据池 | 注册页简洁直达，收集电话+邮箱+户型偏好 |
| 1月中旬 | 制作所有平面广告与线上广告素材 | 视觉统一，传播专业形象 | 效果图、人文景观图、Logo、口号等 |
| 1月下旬 | 确定广告平台投放计划，谈判5大购物中心广告位 | 锁定黄金展示点 | 可与Center Management合作投放7–14天短期位 |

2月开始：主攻期（线下+线上全面集中爆发）

线下广告：

项目立牌、周边车站、商场灯箱、电梯贴、LED灯箱，覆盖 Box Hill Central、The Glen、Doncaster 等购物中心

线上广告：

Domain / RealEstate.com.au

作为澳洲主流的网络房产平台，2月起将在这两个平台上发布项目广告，展示项目效果图，并引导用户点击链接跳转至官网进行注册。优先选择红标或绿标推广位置，确保在搜索结果中获得最大曝光。

Facebook / Instagram

通过精准投放，设定地理定向和目标人群画像，重点覆盖墨尔本东区的华人家庭与首次置业者。广告形式包括图文和短视频，引导用户注册并预约开盘信息。

Google SEM

围绕关键词如“社区型住宅”、“首置买家”、“开盘价”等进行搜索广告与展示广告的组合投放，提前锁定有购房搜索行为的潜在客户，提升项目曝光量和注册转化率。

华人平台（今日澳洲、地产天下）

在本地主要华人资讯与房产媒体上发布软文推介，结合项目亮点、开盘时间、优惠信息等，并配合Banner广告引流到项目官网。文章中嵌入二维码，引导微信端用户直接登记。

微信朋友圈/小红书广告

通过微信/小红书的区域精准投放系统，将广告精准投放至 Box Hill、Glen Waverley 等项目主要目标客户聚集区。广告内容以视频或动态图片形式呈现，并引导用户参与登记或抽奖活动，提升转化率。

⬛ 第一期：2026年3月 – 4月

数量：约12套

目标与策略：

- 选3月的一个周末做项目开盘仪式，邀请亲朋好友热场，邀请所有蓄水池客户来访；

- 快速成交10-12套（开盘首两周完成），树立“热销”市场预期；

- 对早期登记客户给予定向优惠/优先选房权；

- 明确价格为开盘最低价，制造“即将售罄，第二期即将涨价;”氛围，增强后续购买者紧迫感。

- 渠道投入集中，利用真实成交案例做二轮引流；

- 推动朋友圈/小红书转发激励，形成社交传播带动来访。

⬛ 第二期：2026年4月 – 6月

数量：约12套

目标与策略：

- 延续首期开盘热度，目标完成当期80%-90%的去化；

- 价格在不同房型上保持一致，相同房型上小幅微调，吸引犹豫客户，给到原来第一期价格成交的优惠；（价格策略会在之后的会议中具体讨论）

- 持续线上广告投放，加入更多案场活动/开放日，吸引本地家庭实地到访；

- 同时通过升级配置或礼品，鼓励成交客户发朋友圈/小红书。

⬛ 第三期｜2026年7月–8月

数量： 约12套

策略重点：

- 保持售价稳定，不急于涨价，逐步减少早期优惠，进入“正常市场价格”区间；

- 针对部分优质户型或朝向试探性小幅提价，测试市场反应；

- 举办开工仪式活动（7月），邀请第一、二期成交客户到场，增强客户信任感与口碑；

- 同步启动“老带新”活动：已成交客户带新客户成功购房，双方各减$5,000；

⬛ 第四期｜2026年9月–12月

数量： 约11套

策略重点：

- 利用“最后一批”“即将售罄”等节点，制造紧迫感；

- 精选库存户型进行包装，强化“稀缺尾盘”定位；

- 控制议价空间，保护前期客户价格体系；

- 配合施工进度，传递“买了就快住”的交付价值；

数据追踪与复盘机制

为确保销售过程高效、可控，并能在实际执行中快速迭代优化，项目将建立一套**“月度报告 + 周度监控 + 阶段复盘”三层级追踪机制**，实现对关键销售数据、客户反馈、广告效果等多维度的全流程掌控。

1. 周度追踪机制（销售经理主导）

频率：每周一提交

目的：快速识别异常波动、反应市场变化、指导下周优化

追踪指标：

- 到访客户数量（含首次与复访）

- 成交数量（当周签约客户数）

- 意向客户分级数量（热/温/冷）

- 各广告平台投放数据（点击量、注册转化率）

- 客户主要异议汇总（价格、配置、地段等）

2. 月度销售总结（由销售总监提交至管理层/股东）

频率：每月5日前完成

目的：对上月营销效果、销售节奏、预算执行等进行阶段性回顾与调整建议

报告内容：

- 月度去化数据（含总签约套数与单价）

- 广告投放效果汇总与投放ROI（注册转化率、单次转化成本）

- 客户成交结构（年龄层、置业目的、自住/投资占比）

- 各销售人员绩效对比

- 成本执行进度（与预算对比）

- 下阶段销售动作与风险预警

3. 阶段性复盘（按销售阶段划分，四期复盘）

频率：每期销售结束后7日内

目的：梳理每阶段得失，为下一期策略微调提供依据

分析内容：

- 阶段蓄水完成率 vs 实际成交率

- 报价区间接受度评估（客户异议数量与反馈标签）

- 样板房、座谈会、活动对转化影响分析

- 销售话术表现（从客户满意度与签约效率评估）

- 项目价格与区域竞品对比分析（是否需适度微调）

- 成交客户口碑传播情况（老带新成功转化率）

风险预判与应对策略

重点风险判断与应对策略说明

在当前市场环境下，700项目的销售节奏和客户转化路径仍面临一定的不确定性。以下是销售团队在筹备期所识别的五类重点风险，以及我们针对性制定的应对策略。

风险一：蓄水期蓄客效果不达预期

风险描述：

在开盘前的1–2个月，如果意向客户登记数量未达预期（目标为1:10，即120组注册客户），将直接影响第一阶段的开盘热度与成交基础。

应对策略：

- 多渠道并行获取流量，包括：线下商圈广告、线上红标房产平台、社交媒体+微信社群种子投放。

- 设置“$1,000 抵 $5,000”意向金机制作为核心吸附，降低参与门槛，提升转化率。

- 动态监测投放效果，若关键指标（注册量、页面访问、表单提交率）低于警戒线，立即追加线上广告预算或调整内容策略。

- 同步开展“朋友圈抽奖”、“预约看房赢礼品”等低成本裂变活动，扩大蓄水面。

风险二：来访量充足但成交转化偏低

风险描述：

可能出现来访客户数量达标，但实际签约数量不及预期，造成销售效率下降、市场热度无法延续。

预判说明：

目前销售转化目标采用保守的1:10模型（10组客户预计成交1组），该比例在当前东区市场上属相对理性判断。

应对策略：

- 强化到访后的“客户路径设计”：每组到访客户均由销售完成意向等级分级，并制定专属后续跟进计划。

- 样板房+销售中心的服务节奏标准化，如客户签到-讲解-参观-价格方案-互动反馈的完整闭环。

- 强化CRM工具使用，实现三轮触达（看房后1天内、3天内、7天内），防止客户“看完就沉默”。

风险三：客户喜欢产品，但对价格接受度不足

风险描述：

客户对项目整体户型、配置、学区和风格认可，但在面对报价时表现犹豫，迟迟未能进入价格谈判或签约阶段。

应对策略：

- 第一阶段报价策略以“最优诚意价”入市，保持定价克制，并在初期成交案例中强化“机会窗口”印象。

- 销售人员加强话术训练，重点围绕“土地价值+区域房价对比+建材配置溢价”构建价格逻辑框架；

- 客户犹豫时，及时引入“配置升级赠送”“限时锁房资格”等工具，降低客户的决策焦虑；

- 针对有购房经验或投资倾向的客户，销售团队提供“未来回报”模型计算，协助客户做出理性判断。

风险四：客户整体满意但迟迟不决策

风险描述：

客户看房体验良好，反馈积极，但未能在短时间内下定决心，进入反复对比、拖延成交的状态。

应对策略：

- 设置定向限时优惠机制（如：“开盘三天内成交可免费升级一项配置”）形成轻度时间压力；

- 对犹豫客户由销售经理主导跟进，适时调整谈判内容，加入“锁房48小时保护”“定金可退”等软杠杆；

- 鼓励成交客户在朋友圈或社交平台进行晒单，带动潜在客户的“从众心理”；

- 适当公布阶段性成交数据或客户回访视频，强化“热销在进行”信号，营造错过可惜的情绪氛围。

风险五：自销计划执行受限

风险描述：

当前销售节奏设计为100%依靠自建团队完成全周期销售（即“全自销”模式），以提升客户体验、压缩中介成本、强化品牌一致性。但若在实际推进中出现阶段性去化率严重低于预期，可能需快速调整策略，避免销售延迟影响现金流与项目整体节奏。

应对策略：

- 在每一期【销售阶段性复盘】中，设定**“去化率警戒线”**，若连续两周成交率明显低于转化模型（如低于1:10），销售团队将提交风险提示；

- 销售总监将在当期总结报告中提出是否启动渠道协同建议，并组织管理层召开专项会议讨论；

- 若启动调整，将优先选择熟悉墨尔本本地市场、口碑良好、客户资源匹配度高的中介/渠道进行合作；

- 合作形式灵活，可采用“补位式”放盘（如开放部分户型、指定渠道专属）以保持自销控制力；

- 同时控制成本，保留自主定价权，确保项目调性、客户体验与利润空间不被削弱。